PROYECTO FINAL MLOps 2026-1

Distribución Equitativa del Trabajo y
Gestión del Repositorio GitHub

Nivel 4: Automatización, decisión de reentrenamiento y despliegue GitOps

Pontificia Universidad Javeriana — Mayo 2026

1. Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en construir un sistema MLOps completo y automatizado para el problema de estimación de precios de propiedades inmobiliarias. El sistema integra: recolección incremental de datos desde una API externa, validación, procesamiento, decisión automática de reentrenamiento, registro de experimentos en MLflow, comparación de modelos, inferencia mediante FastAPI, interfaz en Streamlit, despliegue en Kubernetes mediante GitOps con Argo CD, y observabilidad con Prometheus y Grafana.

2. Resumen de la Distribución

El proyecto se divide en tres roles complementarios con responsabilidades claras:

| Persona | Rol | Área Principal |
| --- | --- | --- |
| Persona 1 | Data Engineer | Pipeline de datos, validaciones y Airflow DAG |
| Persona 2 | ML Engineer | Entrenamiento, MLflow, FastAPI e inferencia |
| Persona 3 | DevOps / MLOps Engineer | CI/CD, Kubernetes, Argo CD y Observabilidad |

3. Persona 1 — Data Engineer: Pipeline de Datos y Orquestación

Responsable de todo lo relacionado con la ingesta de datos, almacenamiento, validación, detección de cambios y la lógica del DAG de Airflow hasta la decisión de entrenamiento.

3.1 Componentes asignados

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Bases de datos | PostgreSQL con esquema RAW_DATA (lotes crudos + eventos de inferencia) y esquema CLEAN_DATA (datos procesados listos para entrenamiento) |
| Cliente API | Módulo Python que consume data-api-pf-v1 desde Airflow: manejo de timeouts, errores HTTP, respuestas vacías, fin de datos y reintentos controlados |
| DAG Airflow (tareas 1–9) | start → fetch_batch_from_api → store_raw_batch → validate_schema → validate_data_quality → detect_new_categories → detect_data_drift → preprocess_data → decide_training (bifurcación) |
| skip_training | Rama del DAG cuando no se cumple criterio: registra razón en tabla de auditoría |
| Tabla de auditoría | Persiste por cada lote: ID, fecha, registros, decisión (entrenó/no), razón, métricas de validación. Consumida por Streamlit (Persona 3) |
| K8s Manifests | Deployment/StatefulSet para Airflow, StatefulSet para PostgreSQL, PersistentVolumeClaims, Services, ConfigMaps con credenciales en Secrets |

3.2 Criterios de decisión de entrenamiento (RF4)

El decide_training debe implementar al menos estos criterios técnicos:

Cambio significativo en distribución de variables (data drift detectable)

Nuevas categorías con frecuencia suficiente para impactar el modelo

El lote nuevo aumenta el volumen acumulado en un porcentaje mínimo definido

Lote demasiado pequeño, inválido o sin variación relevante → no entrenar

Primera ejecución (no existe modelo productivo) → siempre entrenar

3.3 Validaciones mínimas requeridas (RF3)

Cambios de esquema: columnas nuevas, faltantes o cambios de tipo

Calidad: nulos, duplicados, rangos inválidos, valores extremos

Volumen: cantidad de registros nuevos vs. histórico

Distribución: comparación entre lote nuevo y distribución histórica (ej. KS-test)

Nuevas categorías en variables como city, state, status

Suficiencia para entrenar y validar

4. Persona 2 — ML Engineer: Entrenamiento, MLflow y FastAPI

Responsable del ciclo de vida del modelo: desde el entrenamiento cuando el DAG lo decide, hasta la inferencia en producción. Integra MLflow como fuente de verdad y FastAPI como punto de acceso.

4.1 Componentes asignados

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Pipeline de entrenamiento | train_candidate_model → evaluate_candidate_model → register_candidate_in_mlflow (tareas 11–13 del DAG, implementadas como módulos Python invocados por Airflow) |
| Comparación y promoción | compare_with_production → decide_promotion → promote_model / reject_model (tareas 14–17). Regla explícita, ej.: promover si MAE baja ≥3% y RMSE no empeora >1% |
| MLflow Server | Backend de metadatos en PostgreSQL (base separada de RAW/CLEAN). Artefactos en MinIO. Versionamiento por alias/tag productivo |
| MinIO | Almacenamiento S3-compatible para modelos, reportes, gráficos y artefactos. Credenciales como Secrets de K8s |
| FastAPI | Endpoints: /health, /predict, /metrics, /reload-model. Carga modelo productivo desde MLflow por alias. Validación con Pydantic. Registro de cada inferencia en RAW_DATA |
| Mecanismo de recarga | El modelo se actualiza sin redespliegue: endpoint protegido /reload-model o verificación periódica del alias en MLflow. Manejo de concurrencia y fallback al modelo previo |
| K8s Manifests | Deployment para FastAPI, StatefulSet para MLflow, StatefulSet para MinIO, Services, Secrets, PVCs, readinessProbe y livenessProbe |

4.2 Artefactos mínimos a registrar en MLflow (RF5)

ID del lote o conjunto de lotes usados en entrenamiento

Versión del código (commit SHA de GitHub)

Parámetros del modelo y del preprocesamiento

Métricas: MAE, RMSE, MAPE, R² (train, validation, test)

Gráficos: curva de error, distribución de residuos, importancia de features

Modelo serializado con MLflow Models (compatible con FastAPI)

Razón por la cual se decidió entrenar (copiada desde tabla de auditoría)

5. Persona 3 — DevOps/MLOps Engineer: Infraestructura, CI/CD y Observabilidad

Responsable de que todo el sistema funcione de forma automatizada, reproducible y observable en Kubernetes. También construye la interfaz de usuario en Streamlit y las pruebas de carga.

5.1 Componentes asignados

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| GitHub Actions | Workflows para construir y publicar imágenes de FastAPI, Streamlit e imagen de entrenamiento en DockerHub. Tag por commit SHA + tag estable para develop |
| Argo CD | Application que sincroniza manifiestos del repositorio Git con el clúster K8s. Demostración de GitOps: cambiar una imagen en Git se refleja automáticamente en el clúster |
| Kubernetes (revisión global) | Revisión y corrección de todos los manifiestos: resources.requests/limits, readinessProbe, livenessProbe, Secrets (no credenciales en texto plano), Ingress |
| Prometheus | Scrape config para FastAPI (/metrics). Retención de métricas y configuración de targets |
| Grafana | Dashboard versionado como ConfigMap: peticiones totales, latencia p50/p95, tasa de errores, versión del modelo cargado. Evidencia de prueba de carga |
| Locust | locustfile.py con escenario de carga sobre /predict. Instrucciones de ejecución y capturas del efecto en Grafana |
| Streamlit | Sección 1: formulario de inferencia contra FastAPI, muestra predicción y versión del modelo. Sección 2: historial de lotes desde tabla de auditoría (decisión, razón, métricas, estado de promoción) |
| K8s Manifests | Deployment para Streamlit, Prometheus, Grafana. Argo CD Application. ConfigMaps de dashboards. Namespaces y RBAC mínimo |

6. Tareas Compartidas (los 3 integrantes)

| Tarea | Participantes | Por qué es compartida |
| --- | --- | --- |
| Definir métricas de promoción y umbrales | P1 + P2 + P3 | P1 define los criterios en el DAG, P2 los implementa en comparación, P3 los muestra en Streamlit |
| Esquema de la tabla de auditoría | P1 + P3 | P1 la crea y escribe, P3 la lee desde Streamlit. Deben acordar columnas exactas |
| docker-compose.yml para desarrollo local | Todos | Cada persona añade su(s) servicio(s) para que el equipo pueda levantar todo localmente |
| Variables de entorno y Secrets en K8s | P2 + P3 | P2 define qué credenciales necesita MLflow/MinIO/DB. P3 las estructura como Secrets de K8s |
| Video de sustentación (10 min) | Todos | P1: DAG y datos. P2: MLflow, modelos y FastAPI. P3: K8s, CI/CD, Grafana y Streamlit |
| README y documentación técnica | Todos | Cada persona documenta sus componentes. P3 integra en un README principal |

7. Dependencias entre Personas

⚠ ATENCIÓN: Estas dependencias definen el orden en que deben completarse ciertas tareas. Ignorarlas puede bloquear a otro integrante del equipo.

7.1 Dependencias críticas (bloqueantes)

| Dependencia | Bloqueado por | Bloquea a | Acción recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Esquema de la tabla de auditoría | Persona 1 (la define y crea) | Persona 3 (Streamlit la consulta) | Acordar en la primera semana las columnas exactas: batch_id, fecha, n_registros, decision, razon, mae_candidato, mae_productivo, promovido |
| Base de datos RAW_DATA operativa | Persona 1 (crea el esquema y las tablas) | Persona 2 (FastAPI registra inferencias en RAW_DATA) | P1 debe entregar el DDL (SQL de creación de tablas) antes de que P2 implemente el registro de inferencias |
| MLflow Server disponible | Persona 2 (despliega MLflow + MinIO) | Persona 1 (el DAG registra experimentos en MLflow) | P2 debe tener MLflow corriendo en K8s (o docker-compose) antes de que P1 pruebe las tareas de registro |
| Imagen de FastAPI publicada en DockerHub | Persona 3 (GitHub Actions la construye y publica) | Persona 2 (K8s despliega FastAPI desde DockerHub) | P3 debe tener el workflow de CI operativo desde el inicio para que el manifesto de K8s pueda referenciar una imagen real |
| Endpoint /predict de FastAPI funcional | Persona 2 (implementa FastAPI) | Persona 3 (Streamlit y Locust lo consumen) | P3 no puede probar Locust ni la sección de inferencia de Streamlit hasta que P2 tenga /predict respondiendo |
| Endpoint /metrics de FastAPI funcional | Persona 2 (expone métricas Prometheus) | Persona 3 (Prometheus hace scraping, Grafana visualiza) | P3 puede configurar Prometheus con la URL del target, pero el dashboard de Grafana solo muestra datos cuando P2 termina /metrics |
| Manifiestos de K8s correctos | Persona 3 (define y revisa todos los manifiestos) | Todos (el sistema completo corre en K8s) | P3 debe mantener los manifiestos actualizados. Si P1 o P2 cambian puertos, variables o nombres de servicio, deben notificar a P3 inmediatamente |
| Modelo productivo en MLflow (alias "production") | Persona 2 (promueve el primer modelo) | Persona 2 (FastAPI carga el modelo), Persona 3 (Streamlit muestra versión) | Sin un modelo con alias productivo, FastAPI no puede responder predicciones. El primer lote siempre debe entrenarse y promoverse |

7.2 Dependencias de integración (requieren coordinación)

| Integración | Personas involucradas | Qué deben coordinar |
| --- | --- | --- |
| DAG llama al pipeline de entrenamiento | P1 + P2 | P2 expone el script de entrenamiento como módulo Python o imagen Docker invocable. P1 lo llama desde la tarea train_candidate_model del DAG. Deben acordar la interfaz: argumentos, rutas, variables de entorno |
| DAG registra en MLflow | P1 + P2 | P1 implementa las tareas de registro dentro del DAG usando el SDK de MLflow. P2 configura el servidor MLflow con la URL y credenciales que P1 necesita usar desde el DAG |
| Streamlit lee historial | P1 + P3 | P3 implementa la consulta SQL contra la tabla de auditoría que P1 crea. Si P1 cambia el nombre de una columna, P3 se rompe. Acordar un contrato fijo de columnas |
| GitHub Actions publica, K8s consume | P2 + P3 | P2 define el nombre de la imagen de FastAPI y la imagen de entrenamiento. P3 los referencia en los manifiestos de K8s. Cambiar el nombre de la imagen sin avisar rompe el despliegue en Argo CD |
| Prometheus scraping a FastAPI | P2 + P3 | P2 debe confirmar el puerto y path exacto de /metrics. P3 configura el ServiceMonitor o scrape_config de Prometheus con esa información |

7.3 Diagrama de dependencias (texto)

Orden de entrega sugerido para evitar bloqueos:

Semana 1: P1 entrega DDL de RAW_DATA y CLEAN_DATA + esquema tabla de auditoría. P2 levanta MLflow + MinIO en docker-compose. P3 configura el repositorio GitHub y el primer workflow de GitHub Actions.

Semana 2: P1 implementa las primeras 9 tareas del DAG (hasta decide_training). P2 implementa pipeline de entrenamiento y registro en MLflow. P3 crea manifiestos K8s base y Argo CD Application.

Semana 3: P1 completa el DAG (bifurcación y auditoría). P2 completa FastAPI con /predict y /metrics. P3 despliega todo en K8s via Argo CD y configura Prometheus + Grafana.

Semana 4: Integración completa, pruebas end-to-end. P3 implementa Streamlit y Locust. Todo el equipo graba el video de sustentación.

8. Gestión del Repositorio GitHub

8.1 Estructura de carpetas

mlops-proyecto-final/
├── .github/
│   └── workflows/
│       ├── build-fastapi.yml          ← Persona 3
│       ├── build-streamlit.yml        ← Persona 3
│       └── build-training.yml         ← Persona 3
│
├── airflow/                           ← Persona 1
│   ├── dags/
│   │   └── main_pipeline.py
│   └── Dockerfile
│
├── training/                          ← Persona 2
│   ├── train.py
│   ├── evaluate.py
│   ├── preprocess.py
│   ├── Dockerfile
│   └── requirements.txt
│
├── fastapi/                           ← Persona 2
│   ├── main.py
│   ├── schemas.py
│   ├── model_loader.py
│   ├── Dockerfile
│   └── requirements.txt
│
├── streamlit/                         ← Persona 3
│   ├── app.py
│   ├── Dockerfile
│   └── requirements.txt
│
├── locust/                            ← Persona 3
│   └── locustfile.py
│
├── kubernetes/                        ← Responsabilidad: Persona 3
│   ├── airflow/                       (manifiestos de Airflow)
│   ├── mlflow/                        (manifiestos de MLflow)
│   ├── minio/                         (manifiestos de MinIO)
│   ├── fastapi/                       (manifiestos de FastAPI)
│   ├── streamlit/                     (manifiestos de Streamlit)
│   ├── databases/                     (PostgreSQL RAW+CLEAN+MLflow)
│   ├── prometheus/                    (scrape config)
│   ├── grafana/                       (ConfigMap del dashboard)
│   └── argocd/
│       └── application.yaml
│
├── docker-compose.yml                 ← Todos (desarrollo local)
└── README.md                          ← Todos

8.2 Estrategia de ramas (Branching)

| Rama | Propósito | Quién hace push |
| --- | --- | --- |
| main | Código de producción estable. Protegida: nadie hace push directo | Nadie directamente — solo via PR desde develop |
| develop | Rama de integración. Aquí se fusionan las features antes de ir a main. También protegida | Nadie directamente — solo via PR desde feature branches |
| feature/p1-* | Features de Persona 1 (ej: feature/p1-airflow-dag, feature/p1-raw-clean-db) | Persona 1 |
| feature/p2-* | Features de Persona 2 (ej: feature/p2-fastapi, feature/p2-mlflow-setup) | Persona 2 |
| feature/p3-* | Features de Persona 3 (ej: feature/p3-github-actions, feature/p3-grafana) | Persona 3 |
| hotfix/* | Correcciones urgentes sobre main (si aplica durante la entrega) | Cualquiera, aprobado por los otros 2 |

8.3 Flujo de trabajo con Pull Requests

Cada integrante trabaja en su rama feature/pX-nombre-tarea

Al terminar una tarea, abre un Pull Request hacia develop

El PR requiere al menos 1 aprobación de otro integrante del equipo

Se fusiona a main únicamente cuando el sistema completo funciona en Kubernetes

Nunca hacer force push sobre main o develop

Los commits deben ser descriptivos: feat(airflow): add data drift detection task

8.4 GitHub Actions — Tags de imágenes recomendados

| Imagen | Tag de desarrollo | Tag estable |
| --- | --- | --- |
| FastAPI | usuario/mlops-fastapi:sha-{commit} | usuario/mlops-fastapi:latest |
| Streamlit | usuario/mlops-streamlit:sha-{commit} | usuario/mlops-streamlit:latest |
| Training | usuario/mlops-training:sha-{commit} | usuario/mlops-training:latest |

💡 Los manifiestos de Kubernetes deben referenciar el tag sha-{commit} (no "latest") para garantizar reproducibilidad. Argo CD detecta el cambio de tag y sincroniza automáticamente el nuevo despliegue.

8.5 Configuración de GitHub recomendada

Secrets del repositorio: DOCKERHUB_USERNAME, DOCKERHUB_TOKEN (para los workflows de CI/CD)

Protección de ramas: activar "Require pull request reviews before merging" en main y develop

GitHub Projects: tablero Kanban con columnas Backlog → En progreso → En revisión → Listo

Issues: crear un issue por cada Requerimiento Funcional (RF1 a RF10) con el assignee correspondiente

Milestones: 4 hitos alineados con el plan de semanas descrito en la sección 7.3

9. Tabla Resumen de Responsabilidades

| Componente / Entregable | P1 Data Eng. | P2 ML Eng. | P3 DevOps |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL RAW_DATA + CLEAN_DATA | ✔ Principal |  | ✔ K8s manifest |
| Cliente API (data-api-pf-v1) | ✔ Principal |  |  |
| DAG Airflow (tareas 1–9 + decisión) | ✔ Principal |  | ✔ K8s manifest |
| Tabla de auditoría | ✔ Principal |  | ✔ Consulta (Streamlit) |
| Pipeline de entrenamiento |  | ✔ Principal | ✔ Imagen Docker |
| MLflow Server |  | ✔ Principal | ✔ K8s manifest |
| MinIO (almacenamiento artefactos) |  | ✔ Principal | ✔ K8s manifest |
| Comparación y promoción de modelos | ✔ DAG (tareas 14–17) | ✔ Lógica ML |  |
| FastAPI (/predict /health /metrics /reload) |  | ✔ Principal | ✔ Imagen + K8s |
| Registro de inferencias en RAW_DATA | ✔ Esquema tabla | ✔ Implementa |  |
| GitHub Actions (CI/CD) |  |  | ✔ Principal |
| DockerHub (publicación imágenes) |  |  | ✔ Principal |
| Kubernetes (manifiestos globales) | ✔ Airflow+DB | ✔ FastAPI+MLflow | ✔ Revisión global |
| Argo CD (GitOps) |  |  | ✔ Principal |
| Prometheus + Grafana |  | ✔ Expone /metrics | ✔ Principal |
| Locust (pruebas de carga) |  |  | ✔ Principal |
| Streamlit (UI) |  |  | ✔ Principal |
| docker-compose.yml | ✔ Servicios P1 | ✔ Servicios P2 | ✔ Integra todo |
| Documentación técnica | ✔ Sección datos | ✔ Sección ML | ✔ Integra README |
| Video de sustentación (10 min) | ✔ DAG + datos | ✔ MLflow + API | ✔ K8s + Observ. |

✔ Principal = responsable de implementar. ✔ K8s manifest = responsable del manifiesto de Kubernetes del componente. Las celdas con dos marcas indican colaboración necesaria entre personas.